NEXUS CONFORMITE

Hub Intermediaire Reglementaire TPE/PME France

AUDIT DE REPRISE Etat complet du projet — Ce qui est fait, ce qui reste a faire

| Porteur | Dow Poncelet |
| --- | --- |
| Date | 1er Avril 2026 |
| Session | Session 9 — Audit de reprise |
| Sessions realisees | 8 sessions (27 — 30 Mars 2026) |
| Domaine cible | nexusconformite.fr (non encore achete) |
| Objectif M12 | 12 300 - 23 500 EUR/mois |

# 1. Resume Executif

|  | NEXUS CONFORMITE est un hub informatif et d'intermédiation réglementaire ciblant les 7 millions de TPE/PME françaises face à leurs obligations RGPD, NIS2, facturation électronique et comptabilité. Modèle 100% editeur (zero responsabilité conseil), 100% automatise via N8N, mobile-first. |
| --- | --- |

Avancement global au 1er Avril 2026

| Axe | Avancement | Statut |
| --- | --- | --- |
| Architecture business + stack | 100% | ✅ COMPLET |
| Pipeline N8N (9 workflows locaux) | 90% | 🟡 FONCT. LOCAL |
| Credentials N8N configures | 85% | 🟡 PARTIEL |
| Landing page HTML | 100% | ✅ COMPLET |
| Documents legaux (docx) | 80% | 🟡 PLACEHOLDERS |
| Plan SEO 10 articles | 100% | ✅ PLANIFIE |
| Deploiement production (VPS) | 0% | ❌ A FAIRE |
| Achat domaine nexusconformite.fr | 0% | ❌ A FAIRE |
| WordPress + contenu SEO | 0% | ❌ A FAIRE |

# 2. Cahier des charges — Vision initiale

## 2.1 Proposition de valeur

Devenir LA reference digitale francophone pour les TPE/PME françaises face a 4 obligations réglementaires simultanées : RGPD, NIS2, Facturation électronique (sept. 2026), réforme comptable ANC.

Positionnement : pur editeur d'information et de mise en relation — JAMAIS de conseil personnalise. Protège juridiquement tout en permettant de monétiser via 6 flux de revenus complementaires.

## 2.2 Les 6 sources de revenus

| Source | Outil | Potentiel/mois | Délai activation |
| --- | --- | --- | --- |
| Affiliation logiciels PDP | Axonaut (40% récurrent), Pennylane | 500 - 3000 EUR | M2-M3 |
| Annuaire prestataires | WP + Stripe abonnement 49 EUR/mois | 500 - 5000 EUR | M2 (apres WP) |
| Vente produits numeriques | Gumroad (Kit RGPD 97 EUR) | 300 - 2000 EUR | M1 (pret) |
| Abonnement veille premium | Stripe 9-19 EUR/mois | 1000 - 5000 EUR | M3 |
| Webinaires formation | Systeme.io (gratuit jusqua 3 funnels) | 1000 - 5000 EUR | M3-M4 |
| Cold email B2B | N8N + Brevo (300 emails/j gratuit) | Variable | Maintenant (bloque SMTP) |

## 2.3 Stack technique retenue

| Couche | Outil | Cout/mois |
| --- | --- | --- |
| Serveur VPS | OVH VPS Starter (ou Hetzner CX11 3.99 EUR) | 5.99 EUR (OVH) / 3.99 EUR (Hetzner) |
| Automatisation | N8N (self-hosted, gratuit) | 0 EUR |
| CMS/Blog | WordPress (Astra + Elementor free) | 0 EUR |
| Newsletter | Beehiiv (gratuit <= 2500 abonnes) | 0 EUR -> 39 EUR a M6+ |
| Vente digitale | Gumroad (0 EUR + 10% commission) | 0 EUR |
| IA generative | Google Gemini 2.0 Flash (remplace Anthropic) | GRATUIT (1500 req/j) |
| Email SMTP | Brevo (300 emails/j gratuit) | 0 EUR |
| Alertes mobile | Telegram Bot API | 0 EUR |
| TOTAL DEMARRAGE |  | ~12-15 EUR/mois |

# 3. Ce qui a ete fait — Sessions 1 a 8

## 3.1 Chronologie des sessions

| Session | Date | Realise |
| --- | --- | --- |
| S1 | 27-28/03 | Architecture business, etude de marche, 9 workflows N8N codes, projections financieres, PROJECT.md v2, deck + rapport Word |
| S2 | 28/03 | N8N v2.13.4 installe en local (Ubuntu sandbox), sqlite3 compile, start-n8n-linux.sh, SETUP-CREDENTIALS.md |
| S3 | 28/03 | 9 workflows importes en N8N local (import-workflows.js), credentials Anthropic + Brevo SMTP configures |
| S4 | 28/03 | Credential Telegram + Google Sheets OAuth2 configures, Google Sheets API + Drive API activees dans GCP |
| S5 | 28/03 | Fix Google Sheets nodes (typeVersion 4.5), valeurs $env hardcodees, credential Beehiiv cree, WF-08 teste (4/5 noeuds ok) |
| S6 | 28/03 | WF-04 teste E2E (Stripe webhook -> Telegram), 7 workflows actives, LangChain remplace par HTTP Request Anthropic |
| S7 | 29/03 | Fix critique body Anthropic (contentType:raw), WF-01/05/06/07 testes, API Key N8N creee, tous WF actives |
| S7 auto | 30/03 | Migration Anthropic -> Gemini 2.0 Flash (gratuit), docs legaux crees, landing page HTML 1506 lignes, 3 templates email, 4 guides operationnels, deploy-n8n-vps.sh, NEXUS-Point-Lendemain.docx |
| S8 | 30/03 | WF-06 emails corriges + testes, WF-07 JSON corrige, WF-04 JSON repare, landing page refaite (UX 2026), GitHub repo securise |

## 3.2 Etat des 9 workflows N8N (instance locale)

| WF | Nom | Statut local | Blockers restants |
| --- | --- | --- | --- |
| WF-01 | Backup Auto Hebdomadaire | ✅ VERT | API key N8N expire le 28/04/2026 — renouveler |
| WF-02 | Veille Legislative Quotidienne | ✅ VERT | Gemini 2.0 Flash integre et teste E2E |
| WF-03 | Newsletter Hebdomadaire Auto | 🟡 A RETESTER | Gemini patche mais non reteste apres migration |
| WF-04 | Alertes Revenus Stripe | ✅ VERT | Stripe webhook secret (whsec_...) a configurer en prod |
| WF-05 | Onboarding Prestataire Annuaire | ✅ VERT | Brevo SMTP auth echoue (535) — continueOnFail actif |
| WF-06 | Gestion Leads Annuaire | ✅ VERT | Brevo SMTP auth echoue — continueOnFail actif |
| WF-07 | Livraison Gumroad + Suivi J+7 | ✅ VERT | Gumroad webhook secret a configurer, Brevo SMTP |
| WF-08 | Dashboard Hebdo Synthese | 🟡 A RETESTER | Telegram 'chat not found' (bot non demarre) |
| WF-09 | Cold Email B2B RGPD | 🟡 A RETESTER | Gemini patche, non reteste — Brevo SMTP bloque |

## 3.3 Credentials N8N configures (instance locale)

| Credential | ID N8N | Statut | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Anthropic NEXUS | FlKJz08s7j2Lr4N1 | ✅ Configure | Remplace par Gemini (credits vides) |
| Brevo SMTP NEXUS | ITliUTfuwkRQE3DM | ⚠️ Key invalide | 535 Auth Failed — regenerer sur app.brevo.com |
| Telegram NEXUS | AUFGPlY8MBGH3aAb | ✅ Configure | Bot @nexus_conformite_bot — envoyer /start |
| Google Sheets NEXUS | TKonzkmoB6RvROBy | ✅ OAuth connecte | Projet GCP SortIA |
| Beehiiv NEXUS | E1oeuvWZ3Mlgu0Uq | ✅ Configure | Bearer token httpHeaderAuth |
| Stripe | — | ❌ Manquant | Test keys presentes dans .env mais credential N8N non cree |
| WordPress | — | ❌ Manquant | A configurer apres installation WP |
| Gemini (HTTP) | (HTTP Request natif) | ✅ Fonctionnel | Clé dans .env GEMINI_API_KEY |

## 3.4 Fichiers produits

| Fichier / Dossier | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| nexusconformite-landing.html | Landing page | 1506 lignes, UX 2026, 8 sections, responsive |
| NEXUS-N8N/workflows/ (9 WF) | Workflows JSON | Versions S1 — fixes partiels |
| wf-01 a wf-11 (racine) | Workflows JSON | Versions plus recentes (31/03-01/04) — WF-10/11 bonus |
| NEXUS-Legal/ (3 docx) | Documents legaux | Mentions legales, CGU, Politique confidentialite — placeholders a remplir |
| email-templates/ (3 HTML) | Templates email | Confirmation abonnement, livraison Gumroad, suivi J+7 |
| NEXUS-N8N/GUIDES/ (4 md) | Guides operationnels | Stripe webhook, Gumroad webhook, OVH DNS, OVH Setup |
| deploy-n8n-vps.sh | Script deploy | Installation automatique N8N + Nginx + SSL sur Ubuntu 22.04 |
| SEO-PLAN-10-ARTICLES.md | Plan contenu | 10 articles longue traine planifies (M1: facto elec, M2: NIS2, M3: RGPD) |
| NEXUS-KPI-DASHBOARD.xlsx | Dashboard | KPIs et metriques de suivi |
| NEXUS-PROJECT.md | Source de verite | Architecture, stack, workflows, roadmap, legal |
| GitHub repo (1 commit initial) | Controle de version | Securise (zero secrets, .gitignore, .gitleaks.toml) |

# 4. Ce qui reste a faire — Backlog priorise

## 4.1 Blockers critiques (a faire en PRIORITE, avant tout)

|  | Ces actions bloquent directement les revenus. Sans elles, le systeme ne peut pas fonctionner en production. |
| --- | --- |

| # | Action | Impact | Comment faire |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Regenerer cle SMTP Brevo | Bloque emails WF-05/06/07/09 | app.brevo.com -> Settings -> SMTP & API -> Creer nouvelle cle |
| B2 | Configurer Stripe webhook secret | Bloque WF-04 en prod | dashboard.stripe.com/test/webhooks -> Add endpoint -> copier whsec_... |
| B3 | Configurer Gumroad webhook secret | Bloque WF-07 en prod | app.gumroad.com/settings/advanced -> Webhooks -> URL production |
| B4 | Envoyer /start au bot Telegram | Bloque WF-08 alertes | Ouvrir Telegram -> rechercher @nexus_conformite_bot -> /start |
| B5 | Renouveler API Key N8N (expire 28/04) | Bloque WF-01 backup apres 28/04 | N8N local -> Settings -> n8n API -> Create API Key |

## 4.2 Achat et deploiement production (avec carte bleue)

| # | Action | Cout | Priorite / Note |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Acheter nexusconformite.fr (OVH) | 4.99 EUR/an | URGENT — fenetre de tir avant septembre 2026 |
| P2 | Souscrire hebergement VPS Starter (OVH) | 5.99 EUR/mois | Recommande pour N8N + WP sur meme serveur |
| P3 | Configurer DNS OVH (zones A, CNAME, TXT SPF) | 0 EUR | Guide GUIDE-OVH-WordPress-DNS.md pret dans le projet |
| P4 | Deployer N8N en production (VPS) | 0 EUR | Script deploy-n8n-vps.sh pret — connexion SSH requise |
| P5 | Configurer Nginx + SSL Let's Encrypt | 0 EUR | Inclus dans deploy-n8n-vps.sh |
| P6 | Importer 9+2 workflows en production | 0 EUR | import-workflows.js — mettre a jour les URLs webhook prod |
| P7 | Installer WordPress (VPS ou OVH Pro) | 0 EUR | Plugins : Yoast SEO, Elementor, WooCommerce, Really Simple SSL |

## 4.3 Documents legaux a finaliser

Les 3 documents legaux existent (format .docx) mais contiennent des placeholders non remplis. Ils doivent etre finalises AVANT toute collecte d'emails ou ouverture au public.

| Document | Placeholders a remplir | Ou trouver le document |
| --- | --- | --- |
| NEXUS-Mentions-Legales.docx | [NOM COMPLET], [ADRESSE], [SIRET], [HEBERGEUR] | Projet V2 WEB/NEXUS-Legal/ |
| NEXUS-CGU.docx | [NOM], [ADRESSE], [SIRET] | Projet V2 WEB/NEXUS-Legal/ |
| NEXUS-Politique-Confidentialite.docx | [NOM DPO], [ADRESSE], [EMAIL_CONTACT] | Projet V2 WEB/NEXUS-Legal/ |

## 4.4 Contenu SEO et acquisition (apres deploiement WP)

| # | Action | Mois cible | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Creer compte programmes affiliation (Axonaut, Pennylane) | M1 | Axonaut = 40% recurrent — priorite absolue |
| C2 | Rediger et publier articles SEO #1 a #4 (facturation elec) | M1-M2 | Gemini Flash peut generer les brouillons (WF-02 output) |
| C3 | Configurer Gumroad — publier Kit RGPD 97 EUR | M1 | WF-07 pret — premiere source de revenu activable rapidement |
| C4 | Lancer premiere newsletter Beehiiv | M1 | WF-03 genere le contenu automatiquement (Gemini) |
| C5 | Articles SEO #5 a #7 (NIS2) | M2 | Sujet tres chaud — directive NIS2 PME sous-traitants |
| C6 | Lancer annuaire prestataires (WP + Stripe) | M2 | Business Directory Plugin (99 EUR achat unique) |
| C7 | Articles SEO #8 a #10 (RGPD) | M3 | Intemporel — trafic continu |
| C8 | Premier webinaire (Systeme.io gratuit) | M3-M4 | Activation seulement quand 500+ abonnes newsletter |

# 5. Architecture cible production

## 5.1 Infrastructure

|  | Architecture VPS recommandee : tout sur un seul VPS OVH (N8N + WordPress + Nginx). Cout total : ~11 EUR/mois (domaine + VPS). Script de deploiement deploy-n8n-vps.sh deja pret. |
| --- | --- |

La cible de production une fois le VPS deploye :

- nexusconformite.fr / : Landing page (nexusconformite-landing.html)

- nexusconformite.fr /blog : WordPress — articles SEO

- nexusconformite.fr /kit-rgpd : Page de vente WooCommerce

- nexusconformite.fr /mentions-legales /cgv /politique-confidentialite : Pages legales WP

- n8n.nexusconformite.fr : N8N (port 5678 via Nginx reverse proxy + SSL)

## 5.2 Webhooks N8N en production

Les workflows utilisant des webhooks devront avoir leurs URLs mises a jour apres deploiement sur le VPS :

- POST /webhook/lead-annuaire -> WF-06 (formulaire de mise en relation)

- POST /webhook/gumroad-webhook -> WF-07 (vente Gumroad)

- POST /webhook/stripe-subscription-new -> WF-05 (abonnement annuaire)

- POST /webhook/stripe-revenue -> WF-04 (alerte paiement Stripe)

## 5.3 Point d'attention — Doublons JSON

|  | Attention : il existe deux versions des workflows JSON dans le projet. Les fichiers wf-*.json a la racine (dates 31/03-01/04) semblent plus recents que ceux dans NEXUS-N8N/workflows/ (date 28/03). Avant le deploiement en production, il faut reconcilier ces deux versions et identifier la bonne source a utiliser pour l'import. |
| --- | --- |

Les fichiers a la racine incluent egalement WF-10 (AI Support) et WF-11 (Price Monitor) qui ne sont pas encore importes dans N8N local.

# 6. Securite — DevSecOps

## 6.1 Posture de securite actuelle

| Element de securite | Statut | Details |
| --- | --- | --- |
| Secrets dans le code | ✅ SECURISE | .gitignore inclut .env, .gitleaks.toml presente |
| N8N Basic Auth | ✅ ACTIVE | User/password dans .env, non commite |
| GitHub repo initial | ✅ SECURISE | Zero secrets dans le commit initial (audit DevSecOps confirme) |
| API Key N8N (WF-01) | ⚠️ EXPIRE 28/04 | A renouveler dans Settings > n8n API avant le 28/04/2026 |
| SSL/HTTPS en prod | ❌ NON DEPLOYE | Let's Encrypt via Certbot inclus dans deploy-n8n-vps.sh |
| Brevo SMTP auth | ❌ KEY INVALIDE | 535 Auth Failed — a regenerer sur app.brevo.com |
| Webhooks sans secret | ⚠️ LOCAL SEULEMENT | Stripe et Gumroad secrets a configurer avant prod |
| Valeurs hardcodees N8N | ⚠️ ACCEPTABLE | Community plan N8N ne supporte pas $env — risque si export workflows partage |

# 7. Roadmap — Ce qui vient ensuite

## 7.1 Horizon immediat (Session 9 — Semaine 1)

| J | Action | Resultat attendu |
| --- | --- | --- |
| J1 | Regenerer cle Brevo + configurer N8N | Emails transactionnels WF-05/06/07 operationnels |
| J1 | Acheter nexusconformite.fr + VPS OVH | Domaine acquis, serveur provisionne |
| J2 | DNS configure + deploy-n8n-vps.sh lance | N8N accessible sur n8n.nexusconformite.fr en HTTPS |
| J2 | Import des 9+2 workflows en production | Tous workflows actifs sur le VPS |
| J3 | Stripe + Gumroad webhooks configures | WF-04 et WF-07 operationnels en prod |
| J3 | WordPress installe + plugins essentiels | Site en ligne sur nexusconformite.fr |
| J4 | Remplir placeholders legaux + publier pages WP | Site conforme RGPD avant collecte emails |
| J5 | Creer compte Axonaut + Gumroad (Kit RGPD 97 EUR) | Premiers revenus potentiels activables J+5 |

## 7.2 Horizon M1-M3 (Croissance)

- Publier 4 articles SEO facturation electronique (Gemini + relecture Dow)

- Activer programme Axonaut (40% recurrent) et inserer liens affilies

- Lancer la premiere newsletter Beehiiv (WF-03 automatique)

- Configurer l'annuaire prestataires (Business Directory Plugin)

- Articles SEO NIS2 et RGPD (M2-M3)

- Cold email B2B sur base prospects SIRET + secteur (WF-09)

## 7.3 Horizon M3-M6 (Monetisation)

- Activation Systeme.io et premier webinaire (seuil 500 abonnes newsletter)

- Abonnement Veille Premium Stripe 9-19 EUR/mois

- Extension NIS2 PME sous-traitants (directive application 2026)

- Partenariats directs assureurs cyber (leads qualifies 50-200 EUR/lead)

- Beehiiv Grow (scale apres 2500 abonnes)

## 7.4 Scalabilite et evolutions futures

Quatre pistes d'evolution identifiees pour le moyen terme :

- Extension geographique : Belgique, Suisse francophone (meme stack, contenu localise)

- Nouveaux flux reglementaires : Reforme comptable ANC 2025, CSRD (reporting durabilite), IA Act

- API proprietary : monetiser l'acces programme aux fiches reglementaires pour DRH/juristes

- N8N Cloud : migration vers N8N Cloud (20 EUR/mois) quand volume workflows > 50 et ops > 10 000/mois pour eliminer maintenance VPS

# 8. Lecons techniques retenues

Ce recapitulatif des decisions techniques est essentiel pour eviter de reproduire les memes problemes lors des prochaines sessions.

| Sujet | Decision / Regle |
| --- | --- |
| N8N community plan | $env.XXX non supporte — toujours hardcoder les valeurs directement dans les noeuds |
| N8N activation workflow | POST /rest/workflows/{id}/activate exige {versionId} dans le body |
| LangChain dans N8N | Noeuds lmChatAnthropic = supplyData uniquement — remplacer par HTTP Request direct Anthropic/Gemini |
| Anthropic HTTP Request | Utiliser contentType:raw + rawContentType:application/json — PAS contentType:application/json |
| Gemini HTTP Request | URL: .../gemini-2.0-flash:generateContent?key=KEY — Reponse: $json.candidates[0].content.parts[0].text |
| Expressions N8N multi-lignes | Les retours a la ligne dans ={{ }} evaluent a string vide — TOUJOURS sur une seule ligne |
| Google Sheets typeVersion 4.5 | Ne pas mettre operation:getRows explicitement — la valeur par defaut du noeud = Get Row(s) |
| RSS Legifrance | Retourne 403 — onError:continueRegularOutput obligatoire sur le noeud RSS |
| N8N login API | Champ emailOrLdapLoginId (pas emailAddress) depuis N8N v2.13.x |
| Brevo SMTP | Host smtp-relay.brevo.com, port 587, SSL off (STARTTLS) — cle SMTP a regenerer regulierement |

|  | Bonne reprise ! La fenetre de tir est septembre 2026 — la facturation electronique obligatoire cree une demande explosive que NEXUS CONFORMITE peut capturer. L'infrastructure est prete. Il ne manque que le deploiement production et le contenu. |
| --- | --- |