## Slide 1
NEXUS CONFORMITÉ
Session #9 — Consolidation & Déploiement
01 Avril 2026
Domaine acheté • Infrastructure Hostinger • Workflows vérifiés

## Slide 2
Executive Summary
✅
Domaine nexusconformite.fr acheté
✅
Infrastructure basculée vers Hostinger
✅
9 workflows vérifiés, aucun doublon JSON
✅
3 documents maîtres créés (PROJECT, CHECKLIST, LOG)
⏳
5 blocages critiques identifiés & documentés

## Slide 3
Livrables de Session 9
PROJECT.md
Source unique de vérité • Architecture • 9 workflows • Credentials • Security
MASTER-CHECKLIST.md
Roadmap 7 phases • 25-35h déploiement • Tâches atomiques • Critères de succès
CONSOLIDATION-SUMMARY.md
Index documentaire • Archive documents obsolètes • Structure clarifiée
SESSION-LOG.md
Piste d'audit • Historique S1-S9 • Décisions techniques • Blockers résolus

## Slide 4
Architecture Actuelle (01/04/2026)
Domaine
✅ Acheté
nexusconformite.fr (~5€/an)
Infrastructure
✅ Confirmée
Hostinger VPS Ubuntu 22.04
Workflows N8N
✅ Vérifiés
9/9 présents, aucun doublon
Credentials
🟡 Partiels
5/8 config, 3 en attente
Documentation
✅ Consolidée
Single source of truth

## Slide 5
Roadmap Exécution: 7 Phases
0
Blocages Critiques
1-2h
1
Infrastructure Hostinger
2-3h
2
Déploiement N8N
3-4h
3
Tests des Workflows
3-4h
4
Activation Revenus
2-3h
5
Contenu & SEO
3-5h
6+7
QA & Lancement
Continu
TOTAL: 25-35 heures jusqu'à lancement

## Slide 6
🔴 Blocages Critiques (Phase 0)
Brevo SMTP
535 Auth Failed
15min
WF-05,06,07,09
Stripe Secret
Webhook secret manquant
10min
WF-04,05
Gumroad Secret
Webhook secret manquant
10min
WF-07
Docs Légales
Placeholders à remplir
30min
Launch
N8N API Key
Expire 28/04/2026
10min
WF-01
✅ Tous résolubles en 1-2 heures

## Slide 7
Scalabilité & Prochaines Étapes
Court Terme (M2-M3)
→ Résoudre Phase 0
→ Déploiement Hostinger (Phases 1-3)
→ Ajouter WF-10, WF-11
→ Implémenter CRM
Moyen Terme (M6+)
→ N8N Cloud (less ops)
→ Paiement récurrent Stripe
→ API publique partenaires
→ Autres régulations
Coûts & Revenue
Startup: 15€/mois | M12: 40-45€/mois | Revenue M1: 1,200-1,800€ | M12: 12,300-23,500€

## Slide 8
Conclusion
De projet fragmenté à structure exécutable
✅ 9 workflows vérifiés
✅ 3 documents maîtres consolidés
✅ Roadmap 7 phases complète
✅ Blocages Phase 0 documentés
→ Prêt pour déploiement Hostinger